АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛАНЬ-КОЛЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 августа 2011 года                                                                   №  93

р.п. Елань-Коленовский

Об утверждении целевой программы «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры

Елань-Коленовского городского  поселения  на 2012-2020 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Областной целевой программы «Чистая вода на 2011 – 2017 годы», Региональной адресной программой Воронежской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Воронежской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевую программу «Комплексное развитие систем     коммунальной инфраструктуры Елань-Коленовского городского поселения на 2012-2020 годы» (прилагается).

2.  Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2012 года.

Глава администрации

Елань-Коленовского

городского поселения                                                           А.В. Колобов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Елань-Коленовского городского поселения

Новохоперского муниципального района

Воронежской области

от «18» августа 2011г.  № 93

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕЛАНЬ - КОЛЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 - 2020 ГОДЫ"

## ПАСПОРТ

целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Елань-Коленовского городского поселения на 2012-2020 годы»

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Елань-Коленовского городского поселения на 2011-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Областная целевая программа «Чистая вода на 2011 – 2017 годы»; Региональная адресная программа Воронежской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Воронежской области». |
| Заказчик | Администрация Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие «Уют» Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители Программы | Администрация Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области, организации коммунального комплекса, ТСЖ, управляющие компании. |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Елань-Коленовского городского поселения с целью: обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; повышения надежности и качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии со стандартами качества; снижения издержек производства и транспорта энергоресурсов; снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей водоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2012-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 736 540тыс. руб., за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета Елань-Коленовского городского поселения, средства собственников жилых и нежилых помещений |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты Программы следующие показатели: понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30%; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», областной целевой программой «Чистая вода на 2011 – 2017 годы», региональной адресной программой Воронежской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Воронежской области».

Программа Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Елань-Коленовского городского поселения на 2011-2020 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения, многоквартирных жилых домов отвечает интересам жителей Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на  территории Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-	формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств областного, районного и местного бюджетов.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды;

- сокращение случаев негативного воздействия канализационных стоков на окружающую среду;

-снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2012-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района  являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения  рабочего поселка Елань – Коленовский включает в себя:

- водозабор ОАО «ЕКСЗ», состоящий из 1-й артезианской скважины (90 м), сооружения водонапорной башни (50 м3), водовода протяженностью 850 м ДУ=150 мм и магистрального распределительного водопровода протяженностью 2 250 м ДУ=150 мм  (максимальная величина производительности водозабора 580 м3/сут.);

- водозабор, расположенный по ул. Свобода, 19 состоящий из 2-х затомпанированных  артезианских скважин (40,40 м.м.)  законсервированное сооружение водонапорной башни (50 м3) (максимальная величина производительности водозабора 580 м3/сут.) и действующего магистрального распределительного водопровода протяженностью 1 800 м ДУ=150 мм присоединенного к магистральному распределительному водопроводу водозабора ОАО «ЕКСЗ»;

- водозабор,  расположенный по ул. Титова, состоящий из 1-й артезианской скважины (60 м), водонапорной башни  «Рожновского» (46 м3) и уличной водопроводной сети протяженностью 650 м ДУ=100 мм (максимальная величина производительности водозабора 420 м3/сут.);

- водозабор ООО «Дружба плюс», состоящий из 1-й артезианской скважины (90 м), водонапорной башни «Рожновского» (46 м3) и 2-х уличных водопроводных сетей водоснабжения ул. ул. Цветочная и Харламова общей протяженностью 850 м ДУ=100 мм (максимальная величина производительности водозабора 420 м3/сут.);

- уличные (квартальные ) водопроводные сети общей протяженностью – 3 000 м;

- водоснабжение частного жилого сектора р.п. Елань-Коленовский, что составляет 70 % жилого фонда осуществляется из уличных трубчатых колодцев и индивидуальных систем нецентрализованного водоснабжения.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в р.п. Елань - Коленовский, выявлено:

- в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается, растет процент утечек.

- износ водопроводных сетей составляет 85 %, в следствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-40% от объема воды поданной в сеть, что превышает нормативы в несколько раз;

- в условиях использования собственниками жилых помещений многоквартирных домов придомовых земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, в летний период мощности существующих водозаборов не хватает;

- на участках нецентрализованного водоснабжения собственниками водопроводных сетей не осуществляется должный контроль за качеством холодной воды и эксплуатирующимися водозаборами.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Для обеспечения населенного пункта 100 % централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

4.2.	Водоотведение

В Елань-Коленовском городском поселении Новохоперского муниципального района

удаление сточных вод и вывоз жидких бытовых осуществляется на поля фильтрации ОАО «ЕКСЗ» и включает в себя:

- централизованная система водоотведения (15 % жилищного фонда), состоит из 2-х канализационных насосных станций, 2-х напорных канализационных напорных коллекторов, 3-х самотечных канализационных коллекторов, уличных (квартальных) канализационных сетей общей протяженностью трубопроводов 5 км ;

- децентрализованная система водоотведения (50 % жилищного фонда), состоит из выгребных ям присоединенных к внутридомовым канализационным сетям;

- сбор жидких бытовых отходов осуществляется в выгребные ямы и люфт клозеты оборудованные при туалетах (35 % жилищного фонда).

Анализируя существующее состояние систем водоотведения в р.п. Елань - Коленовский, выявлено:

- в связи со старением трубопроводов канализационных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, разрушений канализационных колодцев, 85 % износа оборудования насосных станций увеличивается возможность попадания в водоносные слои канализационных стоков в результате аварий на системах водоотведения;

- на участках децентрализованного водоотведения и в местах сбора жидких бытовых отходов собственниками  не осуществляется должный контроль за  эксплуатирующимися за состоянием выгребных ям и люфт клозетов.

Текущий ремонт не решает проблемы аварийности на участках канализаций и стабильному предоставлению коммунальных услуг потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на канализационных сетях и сооружениях, представленных в данной программе.

Для обеспечения населенного пункта 100 % централизованной системой водоотведения надлежащего качества необходимо при сборе жидких бытовых отходов, транспортировании и очистке сточных вод  использовать канализационные сооружения соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике

4.3.	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

На территории Елань-Коленовского городского поселения находится 15 многоквартирных жилых домов, которые были построены в 30 – 70-х года 20 века. Капитальный ремонт в этих домовладениях не проводился с момента их сдачи в эксплуатацию. В настоящее время износ внутридомовых инженерных сетей составляет более 60%.

Необходимость капитального ремонта многоквартирных домов продиктована следующими причинами:

- износ внутридомовых инженерных сетей;

- износ крыш;

- износ фасадов зданий;

- износ лестниц и лестничных клеток;

- входных дверей и козырьков подъездов.

5. Перечень основных мероприятий программы.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований  в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по  тепло-, водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы.

Администрация Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района в рамках настоящей Программы:

-	осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

-	формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- подает бюджетные заявки на финансирование Программы;

- распределяет бюджетные средства по основным направлениям Программы;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирует и подает в областную администрацию пакет документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

-	осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

-	заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в областную администрацию.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского поселения – Елань-Коленовское городское поселение Новохоперского муниципального района с привлечение средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 736 540 тыс. рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из федерального и областного бюджета в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2012-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения, водоотведения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района;

- сократить ежегодные потери энергоресурсов.

Приложение №1

к целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Елань-Коленовского городского  поселения Новохоперского муниципального района на 2012-2020 годы»

Перечень объектов, подлежащих включению в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Елань-Коленовского городского  поселения   на 2012-2020 годы»

| № п/п | Наименование объекта | Количество | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перебуривание резервно -эксплуатационных скважин в р.п. Елань-Коленовский Новохоперского района Воронежской области | 2 скважины производительностью по 36 м3 в час. | 4 245 тыс. руб. |
| 2. | Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей в р.п. Елань-Коленовский с реконструкцией действующих водозаборов | 60 км | 109 295 тыс. руб. |
| 3. | Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в р.п. Елань-Коленовский | 60 км | 193 000 тыс. руб. |
| 4. | Реконструкция канализационных насосных станций в р.п. Елань-Коленовский | 2 КНС производительностью по 150 м3 в час. | 15 000 тыс. руб. |
| 5. | Капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Елань-Коленовский | 15 | 400 000 тыс. руб. |
| 6. | Строительство станции очистки холодной воды в р.п. Елань-Коленовский | 2 станции производительностью по 36 м3 в час. | 10 000 тыс. руб. |
| 7. | Строительство станции второго подъема воды в р.п. Елань-Коленовский | 2 станции производительностью по 36 м3 в час. | 5 000 тыс. руб. |
| ИТОГО | 736 540 тыс. руб. |